# Multi-vendor marketplace

# Ý tưởng ban đầu

Lúc trước có làm một web bán hàng nhỏ của một công ty thì nó chưa phân quyền nhiều role lắm (web cũ có 2 role là admin và user) → Giờ muốn làm một website có nhiều role hơn để phân quyền và vẫn dựa trên các kinh nghiệm ở project đã làm

→ Bây giờ muốn làm Multi-vendor kiểu mini Shoppee hay mini Tiki

## Những cái cần có trong project?

- CRUD

- ACID

- Payment

- Transaction

- Cache

- Pagination

- Security

- Scale

- Deploy cloud

- K8s / Docker

# Các bước làm việc

Giai đoạn 1: Thiết kế database

- Thiết kế database.

- Zod Schema: Định nghĩa schema cho từng Model dùng chung cho cả Validation và Type Inference.

- Soft Delete: Với một Marketplace, không nên xóa cứng (Hard Delete) sản phẩm hay đơn hàng. Hãy thêm trường deletedAt để quản lý.

Giai đoạn 2: Authentication và Authorization

- Authentication: Register/Login với JWT (Access Token & Refresh Token). Dùng Refresh Token Rotation, tức là mỗi khi lấy Access Token mới thì cấp luôn Refresh Token mới để tăng tính bảo mật.

- Authorization: Viết middleware checkRole(['ADMIN', 'SELLER', USER']).

- Seller Request: User gửi yêu cầu lên Seller -> BullMQ xử lý gửi Mail thông báo cho Admin/User qua Nodemailer.

Giai đoạn 3: Core Features & Transactions

- CRUD Product: Seller quản lý sản phẩm của họ.

- Cart & Checkout: Đây là nơi dùng Prisma Interactive Transactions.

  - Quy trình: Kiểm tra stock -> Tạo Order -> Giảm stock sản phẩm -> Lưu Payment log (giả lập). Nếu 1 bước lỗi, rollback toàn bộ.

- Pagination: Viết một Utility function/class để xử lý cả offset-based (cho Admin) và cursor-based (cho Infinite Scroll của người dùng).

Giai đoạn 4: Optimization & Caching

- Redis Caching: Lưu thông tin sản phẩm hot, danh mục.

Versioning: Sử dụng key dạng v1:products:list hoặc gắn version vào dữ liệu để dễ dàng invalidate cache khi có update. Caching của một sản phẩm (detail) sẽ được xóa. Còn caching của cả trang dữ liệu thì sẽ được dùng bằng kiểu versioning để tối ưu

- BullMQ: Xử lý các tác vụ nặng (gửi mail, tính toán báo cáo doanh thu cuối ngày cho Seller - Cron job).

Giai đoạn 5: Security & Final Polish

- Security: Helmet, CORS, Rate Limit (dùng express-rate-limit kết hợp Redis).

- Error Handling: Global Error Middleware để bắt mọi lỗi và trả về format JSON đồng nhất.

Trả về thành công của một API sẽ là:

{

success: true,

message: “…”,

data: {…} hoặc data […]

}

Trả về thất bại của một API sẽ là

{

success: false,

message: “…”,

errors: {…} hoặc data […]

}

Giỏ hàng trong dự án sẽ được lưu trên Redis để tối ưu hiệu năng thay vì lưu trong database. Code sẽ được viết theo kiểu Modular Layered Architechture.

# Đề xuất của Gemini

Giai đoạn 1 & 2: Database & Auth

- Refresh Token Rotation: Bạn nên bổ sung cơ chế lưu Refresh Token vào Redis (có TTL). Khi User logout, xóa token này đi. Ngoài ra, nên cân nhắc cơ chế Rotation (mỗi khi lấy Access Token mới thì cấp luôn Refresh Token mới) để tăng tính bảo mật.

- Soft Delete: Với một Marketplace, không nên xóa cứng (Hard Delete) sản phẩm hay đơn hàng. Hãy thêm trường deletedAt để quản lý.

Giai đoạn 3: Transactions & Core

- Xử lý Concurrency (Tranh chấp kho hàng): Khi có 100 người cùng mua 1 sản phẩm cuối cùng, Prisma Transaction có thể xử lý được nhưng bạn cần lưu ý về Isolation Level. Hãy cân nhắc dùng Check constraint trong database để quantity không bao giờ < 0.

- Logic Cart (Redis): Vì Redis là bộ nhớ tạm, bạn cần quyết định: Khi User đăng nhập trên thiết bị khác, họ có thấy giỏ hàng không? Nếu có, bạn cần đồng bộ Redis theo userId. Nếu không, thì theo sessionId.

Giai đoạn 4: Optimization

- Versioning Cache chi tiết: Với Versioning, thay vì dùng v1:products:list, hãy thử công thức: key = "products:list:v={version_number}". Khi một sản phẩm bất kỳ được cập nhật, bạn chỉ cần tăng version_number (lưu trong Redis) lên 1. Ngay lập tức, tất cả các request sau sẽ không lấy cache cũ nữa mà tạo cache mới với version mới.

- Phân biệt Caching: Nên bổ sung lớp Interceptor hoặc Middleware để tự động hóa việc cache, tránh viết code logic cache tràn lan trong Service.

Giai đoạn 5: Security & Errors

- Status Codes: Trong format trả về, hãy đảm bảo bạn sử dụng đúng HTTP Status Codes (200, 201, 400, 401, 403, 404, 500).

- Error Format: Bạn nên bổ sung thêm trường stack trong môi trường development để dễ debug, và ẩn nó đi ở môi trường production.

codeJSON

{

"success": false,

"message": "Validation Failed",

"errors": [...],

"stack": "..." // Chỉ hiện khi NODE_ENV === 'development'

}

3. Đề xuất thêm các "Gia vị" cho đồ án xịn hơn

- Image Upload: Bạn định lưu ảnh ở đâu? Với dự án này, hãy dùng Cloudinary hoặc AWS S3 (hoặc giả lập bằng MinIO). Đừng lưu ảnh trực tiếp vào folder source code.

- Search: Prisma hỗ trợ Full-text search cơ bản. Nếu muốn "xịn" hơn, bạn có thể tích hợp một chút logic tìm kiếm theo tên/mô tả sản phẩm.

- Logging: Sử dụng winston hoặc pino để ghi lại log (đặc biệt là log giao dịch/thanh toán). Khi đi phỏng vấn, nếu bạn nói "Em có log lại các giao dịch lỗi để đối soát", bạn sẽ được đánh giá rất cao.

# Database Prisma

// --- ENUMS (Giữ nguyên) --- model User { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid email String @unique password String role UserRole @default(USER) fullName String avatarUrl String? bio String? @db.Text isVerified Boolean @default(false) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt deletedAt DateTime? addresses Address[] shop Shop? orders Order[] reviews Review[] @@index([role, deletedAt]) // Email đã có @unique index rồi @@map("users") } model Address { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid userId String @db.Uuid receiverName String receiverPhone String province String ward String detailAddress String @db.Text isDefault Boolean @default(false) createdAt DateTime @default(now()) user User @relation(fields: [userId], references: [id], onDelete: Cascade) @@index([userId]) @@map("addresses") } model Shop { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid ownerId String @unique @db.Uuid name String slug String @unique description String? @db.Text logoUrl String? status ShopStatus @default(PENDING) balance Decimal @default(0) @db.Decimal(12, 2) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt deletedAt DateTime? owner User @relation(fields: [ownerId], references: [id]) products Product[] orderItems OrderItem[] @@index([status, deletedAt]) @@map("shops") } model Category { id Int @id @default(autoincrement()) name String slug String @unique imageUrl String? parentId Int? parent Category? @relation("CategoryToCategory", fields: [parentId], references: [id]) children Category[] @relation("CategoryToCategory") products Product[] @@index([parentId]) @@map("categories") } model Product { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid shopId String @db.Uuid categoryId Int name String slug String description String? @db.Text price Decimal @db.Decimal(12, 2) stock Int @default(0) images String[] status ProductStatus @default(DRAFT) averageRating Decimal @default(0) @db.Decimal(3, 2) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt deletedAt DateTime? shop Shop @relation(fields: [shopId], references: [id]) category Category @relation(fields: [categoryId], references: [id]) orderItems OrderItem[] reviews Review[] @@unique([shopId, slug]) // Tách index để tối ưu cho các kiểu query khác nhau @@index([categoryId, status, deletedAt]) // Query theo danh mục @@index([price, status, deletedAt]) // Query theo giá @@index([name]) // Query search (B-Tree cho tiền tố) @@map("products") } model Order { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid userId String @db.Uuid totalAmount Decimal @db.Decimal(12, 2) status OrderStatus @default(PENDING) shippingName String shippingPhone String shippingAddressFull String @db.Text paymentMethod PaymentMethod @default(MOCK_PAYMENT) paymentStatus PaymentStatus @default(PENDING) createdAt DateTime @default(now()) updatedAt DateTime @updatedAt user User @relation(fields: [userId], references: [id]) orderItems OrderItem[] transaction Transaction? @@index([userId, status]) @@index([createdAt]) @@map("orders") } model OrderItem { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid orderId String @db.Uuid productId String @db.Uuid shopId String @db.Uuid quantity Int priceAtPurchase Decimal @db.Decimal(12, 2) order Order @relation(fields: [orderId], references: [id], onDelete: Cascade) product Product @relation(fields: [productId], references: [id]) shop Shop @relation(fields: [shopId], references: [id]) @@index([orderId]) @@index([shopId]) @@map("order_items") } model Review { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid userId String @db.Uuid productId String @db.Uuid rating Int comment String? @db.Text createdAt DateTime @default(now()) user User @relation(fields: [userId], references: [id]) product Product @relation(fields: [productId], references: [id]) @@index([productId]) @@map("reviews") } model Transaction { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid orderId String @unique @db.Uuid amount Decimal @db.Decimal(12, 2) type TransactionType status PaymentStatus @default(COMPLETED) createdAt DateTime @default(now()) order Order @relation(fields: [orderId], references: [id]) @@map("transactions") } // Bảng này không có quan hệ với bảng nào khác model SystemStat { id Int @id @default(autoincrement()) date DateTime @unique // Thống kê theo ngày totalRevenue Decimal @default(0) totalOrders Int @default(0) totalNewUsers Int @default(0) totalNewShops Int @default(0) platformFee Decimal @default(0) // Tiền sàn thu được (ví dụ 5% mỗi đơn) @@map("system_stats") }

# Bản thảo

## Quy tắc chung

- Prefix: /api

- Response Format (Success):

{ "success": true, "message": "...", "data": { ... } }

- Response Format (Error):

{ "success": false, "message": "...", "errors": null }

- Pagination (Cursor-based): Trả về nextCursor và hasMore.

- Pagination (Offset-based): Trả về totalItems, totalPages, currentPage.

## Danh sách API Endpoints chi tiết

### Module 1: Authentication & Identity

| Method | Route | Access | Business Logic & Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Public | Tạo User, Hash Password, tạo cặp Token, lưu Refresh Token vào Redis. |
| POST | /auth/login | Public | Kiểm tra email/password, Rotation Token (Hủy RT cũ, cấp RT mới). |
| POST | /auth/refresh-token | Public | Kiểm tra RT trong Redis. Nếu khớp: Cấp cặp Token mới + Rotate. Nếu không: Hủy sạch phiên làm việc. |
| POST | /auth/logout | Auth | Xóa Refresh Token trong Redis. |
| GET | /users/me | Auth | Lấy thông tin cá nhân (Profile). |
| PATCH | /users/me | Auth | Cập nhật Profile (fullName, avatar, bio). Upload ảnh qua Cloudinary. |
| POST | /users/addresses | Auth | Thêm địa chỉ mới (Hỗ trợ đặt hộ). |
| GET | /users/addresses | Auth | Lấy danh sách địa chỉ (Cache Redis theo userId). |
| PUT | /users/addresses/:id | Auth | Cập nhật địa chỉ cụ thể . Nếu set isDefault: true, phải tắt isDefault của các địa chỉ khác. |
| DELETE | /users/addresses/:id | Auth | Xóa địa chỉ. Invalidate cache danh sách địa chỉ. |

Những feature có thể thêm

- Email verification.

- Password reset.

- Rate limit login.

- Device info.

- Logout all devices.

### Module 2: Shop Management (SELLER)

| Method | Route | Access | Business Logic & Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /shops/register | USER | Gửi yêu cầu mở Shop. BullMQ gửi mail cho Admin duyệt. |
| GET | /shops/me | SELLER | Xem thông tin Shop và số dư (balance). |
| PATCH | /shops/me | SELLER | Cập nhật Logo, mô tả. Invalidate cache thông tin Shop. |
| GET | /shops/analytics | SELLER | Thống kê doanh thu đơn giản. |
| GET | /shops/:shopId/orders | SELLER | Xem đơn hàng khách đặt (Phân trang). |
| PATCH | /shops/:shopId/orders/:id | SELLER | Chuyển trạng thái đơn (PENDING → SHIPPING). |

### Module 3: Category & Product (Catalog)

| Method | Route | Access | Business Logic & Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /categories | ADMIN | Tạo danh mục. Invalidate versioning cache của Category List. |
| GET | /categories | Public | Lấy danh mục đa cấp. Caching: Versioning (v1:categories:list:v={n}). |
| PUT | /categories/:id | ADMIN | Sửa tên, slug, ảnh. Action: Tăng category_version trong Redis để hủy cache toàn trang. |
| DELETE | /categories/:id | ADMIN | Soft delete hoặc chặn xóa nếu có sản phẩm thuộc danh mục này. |
| POST | /products | SELLER | Tạo sản phẩm. Upload mảng ảnh lên Cloudinary. Tăng version cache của Shop đó. Tăng version cache của trang products |
| GET | /products | Public | Lấy danh sách SP (Filter: price, category, shop). Cursor Pagination + Caching. |
| GET | /products/:slug | Public | Chi tiết SP. Caching: Lưu theo slug, xóa cache khi SP update/delete. |
| PATCH | /products/:id | SELLER | Cập nhật SP. Soft delete nếu cần. Cập nhật version cache.ch |
| DELETE | /products/:id | SELLER | Soft delete. Đơn hàng cũ vẫn xem được nhưng không thể mua thêm. |

### Module 4: Cart & Checkout (Transaction & ACID)

| Method | Route | Access | Business Logic & Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /cart | Auth | Lấy giỏ hàng từ Redis. |
| POST | /cart | Auth | Thêm SP vào giỏ (Check stock trước khi cho vào). Lưu Redis. |
| PATCH | /cart | Auth | Cập nhật số lượng sản phẩm trong giỏ hàng (Lưu Redis). |
| DELETE | /cart/:productId | Auth | Xóa một sản phẩm khỏi giỏ hàng. |
| DELETE | /cart | Auth | Xóa sạch giỏ hàng (Clear Cart). |
| POST | /checkout | Auth | Prisma Transaction: 1. Check stock -> 2. Tạo Order & OrderItems -> 3. Trừ Stock -> 4. Tạo Transaction log -> 5. Xóa giỏ hàng Redis. |
| GET | /orders | Auth | Lịch sử mua hàng cá nhân. Offset Pagination. |
| GET | /orders/shop | SELLER | Đơn hàng khách đặt tại Shop. |
| GET | /orders/:id | Auth | Chi tiết đơn hàng. User chỉ xem được đơn của mình. Seller chỉ xem được các orderItems thuộc Shop họ. |
| PATCH | /orders/:id/status | SELLER | Cập nhật trạng thái (PAID -> SHIPPING -> DELIVERED). |

### Module 5: Reviews & Interaction

| Method | Route | Access | Business Logic & Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /reviews/:productId | Auth | Chỉ cho phép Review nếu đã mua và nhận hàng thành công. |
| GET | /reviews/:productId | Public | Lấy danh sách review của sản phẩm. |

### MODULE 6: ADMIN CONTROL

| Method | Route | Access | Business Logic & Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | /admin/dashboard | ADMIN | Tổng doanh thu sàn, số lượng User, Shop mới. |
| GET | /admin/stats/daily | ADMIN | Lấy dữ liệu từ bảng SystemStat. |
| GET | /admin/stats/realtime | ADMIN | Lấy trực tiếp từ DB cho các số liệu nhỏ. |
| PATCH | /admin/shops/:id/approve | ADMIN | Duyệt Shop. Cập nhật role USER -> SELLER. |
| PATCH | /admin/users/:id/ban | ADMIN | Khóa tài khoản (Banned). |

## Một số nghiệp vụ (Business Logic) cần được lưu ý

### Thêm bảng Admin Analytics

Để Admin có thể xem doanh thu, số lượng User/Shop mà không làm chậm hệ thống, chúng ta dùng bảng thống kê.

model SystemStat { id Int @id @default(autoincrement()) date DateTime @unique // Thống kê theo ngày totalRevenue Decimal @default(0) totalOrders Int @default(0) totalNewUsers Int @default(0) totalNewShops Int @default(0) platformFee Decimal @default(0) // Tiền sàn thu được (ví dụ 5% mỗi đơn) @@map("system_stats") }

Cơ chế hoạt động (Business Logic):

- BullMQ Cron Job: Chạy vào 23:59 mỗi ngày.

- Nó sẽ quét bảng Orders và Users của ngày hôm đó.

- Tính toán tổng số rồi "chốt sổ" vào bảng SystemStat.

- Admin khi xem Dashboard chỉ việc Query từ bảng này → Tốc độ cực nhanh.

### Sử dụng mô hình “Master Order – Sub Order” cho việc đặt hàng

#### Cấu trúc Database (Cập nhật Logic)

- Bảng OrderGroup: Đại diện cho một lần khách bấm nút “Thanh toán”. Lưu tổng tiền khách trả, trạng thái thanh toán tổng và thông tin người nhận.

- Bảng Order: Được tách ra từ OrderGroup. Mỗi Order thuộc về duy nhất 1 Shop. Seller sẽ nhìn thấy và quản lý đơn này.

- Bảng OrderItem: Các sản phẩm nằm trong Order đó.

model OrderGroup { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid userId String @db.Uuid totalAmount Decimal @db.Decimal(12, 2) paymentMethod PaymentMethod @default(MOCK_PAYMENT) paymentStatus PaymentStatus @default(PENDING) // Thông tin giao hàng dùng chung cho cả đợt thanh toán shippingName String shippingPhone String shippingAddress String @db.Text orders Order[] // Một lần thanh toán có thể có nhiều Order (của nhiều Shop) createdAt DateTime @default(now()) @@map("order_groups") } model Order { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid orderGroupId String @db.Uuid shopId String @db.Uuid totalAmount Decimal @db.Decimal(12, 2) // Tổng tiền của riêng Shop này status OrderStatus @default(PENDING) // Seller quản lý trạng thái này orderGroup OrderGroup @relation(fields: [orderGroupId], references: [id]) shop Shop @relation(fields: [shopId], references: [id]) orderItems OrderItem[] @@map("orders") } model OrderItem { id String @id @default(uuid()) @db.Uuid orderId String @db.Uuid productId String @db.Uuid quantity Int priceAtPurchase Decimal @db.Decimal(12, 2) order Order @relation(fields: [orderId], references: [id]) product Product @relation(fields: [productId], references: [id]) @@map("order_items") }

#### Business Logic: Quy trình Checkout (ACID Transaction)

- Bước 1: Transaction.

- Tạo 1 OrderGroup (Tổng tiền A + B).

- Tạo Order_1 cho Shop A. Gắn các OrderItem của Shop A vào đây.

- Tạo Order_2 cho Shop B. Gắn các OrderItem của Shop B vào đây.

- Trừ stock của tất cả các sản phẩm liên quan.

- Nếu bất kỳ bước nào lỗi (ví dụ Shop B hết hàng) → Rollback toàn bộ.

- Bước 2: Xóa giỏ hàng trên Redis.

- Bước 3: BullMQ gửi mail cho Khách hàng (1 mail tổng) và gửi mail cho từng Seller (thông báo có đơn mới).

## Cơ chế kỹ thuật (Technical Notes)

### Caching Strategy (Versioning)

- Tên đặt Cache Key cho Products:

  - List: marketplace:products:v1:list:page_1_limit_10.

  - Detail: marketplace:products:detail:id_101.

- Sử dụng một Key trong Redis: cache_version:products = 1.

- Key cache danh sách: v1:products:list:v=1:page=1.

- Khi có bất kỳ Seller nào thêm/sửa/xóa SP: Tăng cache_version:products lên 2.

- Lần request sau sẽ tìm key ...v=2... -> Không có -> Query DB -> Update cache mới. Cực kỳ tối ưu cho Marketplace nhiều dữ liệu.

### BullMQ & Background Jobs

- Email Job: Khi User đăng ký Seller hoặc Reset Password.

- Daily Report Job (Cron): 00:00 mỗi ngày tính tổng tiền đơn hàng thành công, trừ phí sàn, cộng vào balance cho các Shop.

- Clean up Job: Tự động hủy các Order trạng thái PENDING quá 24h mà chưa thanh toán.

### Payment (Giả lập)

- Tạo một Service MockPayment. Khi gọi API Checkout, gọi qua Service này.

- Random 90% thành công, 10% thất bại để kiểm tra tính Rollback của Prisma Transaction.

### Security & Rate Limit

- Rate Limit: Dùng express-rate-limit kết hợp Redis để chặn spam API Register/Login (ví dụ: max 5 lần/1 phút).

- Authorization: Middleware restrictTo('ADMIN', 'SELLER') kiểm tra trường role trong req.user.

### Một số phần thêm cho Project

- Transaction Log cho Seller Wallet: Khi đơn hàng thành công, tiền không chỉ cộng vào balance của Shop mà phải tạo một bản ghi trong bảng Transactions dạng TYPE: INCOME. Điều này giúp Seller đối soát được tiền mình kiếm được từ đâu.

- Notification System (BullMQ):

- Khách đặt hàng → Gửi thông báo cho Seller.

- Seller giao hàng → Gửi thông báo cho Khách.

- Sử dụng BullMQ để gửi mail/push notification để không làm chậm API chính.

### LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI (Milestones)

- Tuần 1: Xong Auth (Register, Login, Token Rotation) + Profile.

- Tuần 2: Xong Category + Product CRUD + Cloudinary Integration.

- Tuần 3: Xong Caching Versioning + Redis Cart.

- Tuần 4: Xong Checkout (Transaction) + Payment Mock.

- Tuần 5: Xong BullMQ (Cron jobs, Email) + Admin Dashboard.

- Tuần 6: Security, Rate Limit, viết Documentation (Swagger/Postman).

# Các bước làm tiếp theo

## Bước 1: Module Shop (Seller Registration)

Vì đây là sàn Multi-vendor, bạn không thể có sản phẩm nếu không có Shop.

- Mục tiêu: Cho phép User nâng cấp lên SELLER.

- Công việc cần làm:

  - Code API đăng ký Shop (Upload Logo lên Cloudinary).

  - Logic quan trọng: Khi Shop được duyệt (status ACTIVE), bạn phải cập nhật role của User từ USER thành SELLER.

  - Security: Viết middleware restrictTo('SELLER') để bảo vệ các route dành riêng cho chủ shop.

## Bước 2: Module Category (Quản lý danh mục)

Danh mục là khung xương để phân loại sản phẩm.

- Mục tiêu: Admin tạo cây danh mục.

- Công việc cần làm:

  - CRUD Category (Admin only). Hỗ trợ parentId cho danh mục đa cấp.

  - Tech focus (Caching): Áp dụng Versioning Cache cho API GET /categories. Khi Admin thêm/sửa danh mục, hãy tăng category_version trong Redis để invalidate cache toàn bộ danh sách.

## Bước 3: Module Product (Trái tim của hệ thống)

Đây là module phức tạp về mặt hiển thị và hiệu năng.

- Mục tiêu: Seller quản lý hàng hóa, khách hàng xem hàng.

- Công việc cần làm:

  - CRUD Product cho Seller (Xử lý upload mảng nhiều ảnh lên Cloudinary).

  - Tech focus (Caching & Pagination):

    - API GET /products (Public): Code Cursor-based Pagination.

    - Áp dụng Versioning Cache cho danh sách sản phẩm.

    - API GET /products/:slug: Cache chi tiết sản phẩm theo từng slug riêng biệt.

  - Logic: Xử lý Soft Delete cho Product để không làm lỗi các đơn hàng cũ.

## Bước 4: Module Cart (Giỏ hàng trên Redis)

- Mục tiêu: Tối ưu tốc độ thêm/sửa giỏ hàng.

- Công việc cần làm:

  - Sử dụng Redis để lưu trữ giỏ hàng theo userId.

  - Logic: Mỗi lần thêm SP vào giỏ, phải check stock (tồn kho) từ Database để đảm bảo khách không cho vào giỏ quá số lượng đang có.

## Bước 5: Module Checkout & Order (ACID Transaction)

Đây là phần khó nhất và quan trọng nhất để chứng minh kỹ năng xử lý Database.

- Mục tiêu: Chốt đơn và thanh toán.

- Công việc cần làm:

  - Áp dụng logic Master Order - Sub Order: Tách 1 lần thanh toán thành nhiều đơn hàng theo từng Shop.

  - Tech focus (ACID): Sử dụng prisma.$transaction để đảm bảo: Trừ kho -> Tạo OrderGroup -> Tạo các Order con -> Tạo OrderItems -> Tạo Transaction log. Nếu 1 bước lỗi, toàn bộ phải rollback.

  - Mock Payment: Giả lập cổng thanh toán thành công/thất bại.

## Bước 6: Module BullMQ (Background Jobs & Cron)

- Mục tiêu: Xử lý tác vụ nặng và tự động hóa.

- Công việc cần làm:

  - Job 1 (Email): Gửi mail cảm ơn sau khi khách đặt hàng thành công (Nodemailer).

  - Job 2 (Daily Stats): Chạy Cron job 00:00 mỗi ngày để quét các đơn hàng thành công, tính doanh thu và lưu vào bảng SystemStat.

  - Job 3 (Wallet): Tự động cộng tiền vào balance của Shop sau khi đơn hàng chuyển sang DELIVERED.

## Bước 7: Module Review & Admin Dashboard

- Mục tiêu: Tương tác người dùng và quản trị sàn.

- Công việc cần làm:

  - API Review: Check điều kiện (Chỉ user đã mua và nhận hàng mới được đánh giá).

  - Admin Dashboard: Query dữ liệu từ bảng SystemStat để hiển thị biểu đồ nhanh nhất.

## Bước 8: Final Polish (Bảo mật & Tối ưu)

- Công việc cần làm:

  - Gắn Rate Limit cho các API nhạy cảm (Auth, Checkout).

  - Cấu hình CORS và Helmet cho Production.

  - Viết tài liệu API (Swagger hoặc Postman collection).

# Tiếp tục → Đã xong

## Nguyên tắc trước khi áp dụng

Pagination dùng khi:

- List lớn

- Có thể grow theo thời gian

Cache dùng khi:

- Data read nhiều, write ít

- Không cần real-time tuyệt đối

## ADMIN ROUTES

### /admin/users → MUST HAVE

GET /admin/users

👉 Pagination:

- Offset-based (page, limit)

👉 Filter:

- role

- isBanned

- createdAt

👉 Cache:

❌ KHÔNG cần (admin data, cần fresh)

### /admin/orders → MUST HAVE

GET /admin/orders

👉 Pagination:

- Offset-based

👉 Filter:

- status

- paymentStatus

- date range

👉 Cache:

❌ Không cache (order phải realtime)

### /admin/shops/pending → SHOULD HAVE

GET /admin/shops/pending

👉 Pagination: ✅

👉 Cache: ❌ (admin duyệt → cần fresh)

### /admin/dashboard

GET /admin/dashboard

👉 KHÔNG pagination

👉 Cache: ✅ RẤT NÊN

- Cache 30s – 60s

- Hoặc dùng Redis key: admin:dashboard

👉 Vì:

- Query nặng (stats)

- Không cần realtime từng giây

## CATEGORY ROUTES

### /categories

GET /categories

👉 Pagination:

❌ Không cần (thường ít)

👉 Cache: ✅ MUST

- Versioning: categories:list:v=1

### /categories/:slug

👉 Cache: ✅

- Key: categories:detail:slug

## ORDER ROUTES

### /orders (user)

GET /orders

👉 Pagination: ✅ MUST

- Offset-based

👉 Cache:

❌ KHÔNG (user data, cần chính xác)

### /orders/:id

- 👉 Cache:

❌ Không cache (status thay đổi liên tục)

## SHOP ROUTES

### /shop/orders

GET /shop/orders

👉 Pagination: ✅ MUST

👉 Filter:

- status

- date

👉 Cache:

❌ Không cache

### /shop/analytics

GET /shop/analytics

- 👉 Cache: ✅ NÊN

- Cache 30s–2 phút

👉 Vì:

- Query aggregate nặng

### /shop/me

👉 Cache:

❌ Không cần (ít query + cá nhân)

## USER ROUTES

### /users/addresses

GET /users/addresses

👉 Cache: ✅ NÊN

Key: user:{userId}:addresses

👉 Invalidate khi:

- create/update/delete

### /users/me

👉 Cache:

❌ Không cần

## BONUS (bạn chưa làm nhưng nên có)

- 👉 /reviews/:productId

- Pagination: ✅

- Cache: ✅ (optional)

## TỔNG KẾT (QUAN TRỌNG)

- ✅ Pagination nên có ở:

| Route | Type |
| --- | --- |
| /products | cursor ✅ (bạn đã làm) |
| /orders (user) | offset |
| /admin/orders | offset |
| /admin/users | offset |
| /shop/orders | offset |
| /reviews | offset |

- ✅ Cache nên có ở:

| Route | Strategy |
| --- | --- |
| /products | versioning ✅ |
| /categories | versioning ✅ |
| /product/:slug | detail cache |
| /admin/dashboard | TTL |
| /shop/analytics | TTL |
| /users/addresses | per-user cache |

- ❌ Những chỗ KHÔNG nên cache

👉 Tránh over-engineering:

- orders ❌

- admin data ❌

- user profile ❌

- shop orders ❌

⚠️ Nhận xét thẳng (rất quan trọng)

Bạn đang đi đúng hướng, nhưng có 1 nguy cơ:

❗ “Over-optimize read layer”

Trong khi:

- Checkout ❌

- Transaction ❌

- Concurrency ❌

👉 3 cái này mới là core của marketplace

🚀 Gợi ý chiến lược tốt nhất

👉 Làm thêm đúng những cái này:

- ✅ Admin users pagination

- ✅ Admin orders pagination

- ✅ Shop orders pagination

- ✅ Cache category

- ✅ Cache dashboard

👉 XONG → DỪNG

# Mail Service và Bull MQ

## Mục tiêu của Mail Service + BullMQ

Bạn đang giải quyết 2 vấn đề lớn:

### Performance

- Không block request.

- Response nhanh.

### Reliability

- Retry khi fail.

- Không mất task (email, notification…).

## Những nhiệm vụ nên đưa vào queue

### Order

Events:

- Khi user checkout thành công

  - Send email xác nhận đơn hàng.

  - Thông báo đến Seller.

- Khi seller update status

  - PENDING → CONFIRM.

  - CONFIRM → SHIPPED.

Gửi email: Order shipped, Order delivered.

send-order-confirmation-email send-order-status-email

### Shop

Events:

- Admin approve shop: gửi email: “Shop approved”

- Admin ban shop: gửi email: “Shop banned”

send-shop-approved-email send-shop-banned-email

### User

Events:

- Register: welcome email.

- Forgot Password (nâng cao): reset password email

send-welcome-email send-reset-password-email

### Analytics

Enents:

- Sau mỗi order

- Update thống kê

Có thể: queue job để pre-calc

## Kiến trúc

Controller ↓ Service ↓ Transaction (DB) ↓ Emit event (add job) ↓ Queue (BullMQ) ↓ Worker ↓ Mail Service / Other side effects

## Thiết kế Queue System

# Những việc cần làm tiếp theo

## AUTH nâng cao

- refresh token rotation.

- email verify.

- forgot password

## PAYMENT (RẤT QUAN TRỌNG)

- VNPay / Stripe.

- webhook handling.

## Notification system

- in-app notification.

- websocket (real-time).

## Analytics nâng cao

- chart.

- revenue theo ngày.

## Performance

- rate limit.

- query optimization.

## Testing

- unit test.

- integration test.

## DevOps

- Docker.

- CI/CD.